THE SALON SPOT

Requirement Clarification & Decision Workbook

Table of Contents

1. Product Scope & Platform	4

2. Ownership, Account & Roles	4

3. Salon, Listing & Workspace Model	5

4. Search & Discovery	6

5. Booking & Availability	7

6. Cancellation, Rescheduling & No-show	8

7. Pricing, Fees & Taxes	9

8. Payment, Refund & Payout	9

9. License, Insurance & Verification	10

10. Messaging & Notifications	12

11. Reviews & Moderation	13

12. Admin Portal, Support & Permissions	13

13. Localization & User-Facing Content	14

14. Calendar Integration	15

15. Data, Files & Privacy	15

16. Security & Access Control	16

17. Performance, Backup & Production Operations	16

18. Analytics & Reporting	17

19. Deployment, Ownership & Post-Launch Support	18

Decision Gate trước khi Scope Freeze	19

Workshop sequence đề xuất	19

# 1. Product Scope & Platform

Chốt phạm vi sản phẩm và cách triển khai platform trước khi estimate. Đây là các quyết định “điều khiển” cost và cấu trúc team.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-PLAT-01 | P0 | RFP có bắt buộc phát triển Native iOS và Native Android riêng biệt, hay có thể cân nhắc cross-platform? | Hiểu đơn giản: có bắt buộc 2 codebase mobile riêng hay chỉ cần app tốt trên App Store/Google Play? Lựa chọn này ảnh hưởng mạnh đến nhân sự, thời gian và chi phí. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-PLAT-02 | P0 | Web và Mobile có cần cùng phạm vi chức năng, hay một số chức năng chỉ có trên từng platform? | Ví dụ: Admin chỉ ở Web; một số thao tác Owner chỉ ở Web; Professional dùng đầy đủ trên Mobile. Cần chốt feature parity để estimate đúng. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-MVP-01 | P0 | MVP bắt buộc gồm những module nào và module nào được chuyển sang Post-MVP? | Ví dụ MVP tập trung Register → Listing → Search → Book → Pay → Complete → Payout; calendar sync/advanced analytics có thể để sau nếu business đồng ý. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAL-01 | P0 | Calendar synchronization nằm trong V1 hay Post-MVP? | RFP ghi “if applicable”, nên đây là điểm chưa chốt. Nếu V1, cần xác định Google/Apple/Outlook/iCal và one-way hay two-way sync. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 2. Ownership, Account & Roles

Xác định một người có thể sở hữu/quản lý những gì và các role có thể kết hợp ra sao.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-OWN-01 | P0 | Một Salon Owner có thể quản lý nhiều Salon không? | Nếu Có, hệ thống phải cho Owner chuyển giữa nhiều Salon và quyền quản lý không thể gắn cứng 1 user = 1 Salon. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ACC-01 | P0 | Một tài khoản có thể đồng thời là Salon Owner và Beauty Professional không? | Nếu Có, cùng một email/account có thể có hai profile/role và cần cách chuyển vai trò rõ ràng. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ACC-02 | P1 | User có thể thêm role mới sau khi đã đăng ký không? | Ví dụ Professional sau này mở Salon và muốn thêm vai trò Owner mà không tạo account mới. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ACC-03 | P1 | Thông tin nào bắt buộc khi đăng ký và thông tin nào có thể bổ sung sau? | Mục tiêu là giảm friction khi signup nhưng vẫn đảm bảo đủ dữ liệu trước khi Listing/Booking. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-SEC-01 | P0 | Khi Account bị khóa hoặc Verification hết hạn, hệ thống phải block những chức năng nào? | Ví dụ vẫn cho đăng nhập/xem lịch sử nhưng không cho tạo listing, booking hoặc nhận payout. Cần chốt theo từng role. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 3. Salon, Listing & Workspace Model

Đây là nhóm quyết định về “đối tượng được cho thuê”. Nếu chốt sai sẽ ảnh hưởng database, availability, pricing, search và booking.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-LIST-01 | P0 | Một Salon có thể có nhiều Workspace bookable riêng biệt không? | Ví dụ Salon A có Chair #1, Chair #2, Suite #1 và Treatment Room #1; mỗi khu vực có lịch/giá khác nhau. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIST-02 | P0 | Station, Suite và Treatment Room là các loại Workspace bên trong Salon hay mỗi loại là một Listing độc lập? | Cần thống nhất cách người dùng nhìn thấy và cách hệ thống lưu dữ liệu. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIST-03 | P0 | Pricing và Availability được thiết lập theo Salon hay theo từng Workspace? | Nếu từng Workspace khác giá/lịch, data model và calendar phải quản lý ở cấp Workspace. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIST-04 | P0 | Owner được Publish Listing ngay hay phải qua Admin/Verification review? | RFP đặt mục tiêu “create listing under 5 minutes”. Cần chốt publish ngay hay pending approval. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIST-05 | P1 | Listing cần những trạng thái nào? | Ví dụ Draft, Pending Review, Published, Suspended, Archived. Danh sách này ảnh hưởng workflow và Admin actions. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIST-06 | P1 | Nếu Listing bị tắt/xóa khi đang có Booking tương lai thì xử lý các Booking đó thế nào? | Cần tránh việc Owner làm biến mất workspace nhưng booking đã trả tiền vẫn tồn tại mà không có hướng xử lý. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 4. Search & Discovery

Làm rõ người thuê tìm Salon/Workspace bằng cách nào và khi nào một kết quả được xem là phù hợp.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-SEARCH-01 | P0 | Search by location hỗ trợ City, ZIP Code, Address hay Current Location? | RFP yêu cầu search theo location nhưng chưa chốt cách nhập/tìm. Chọn phạm vi V1 để tránh mở rộng quá mức. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-SEARCH-02 | P1 | Có hỗ trợ tìm theo bán kính (radius) không? | Ví dụ trong 5/10/25 miles. Nếu có cần chốt default radius và cách mở rộng. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-SEARCH-03 | P1 | V1 có Map View không? | Map View là một scope UX/technical riêng. Nếu chưa cần cho pilot có thể đưa Post-MVP. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-SEARCH-04 | P1 | Kết quả search mặc định sắp xếp theo tiêu chí nào? | Ví dụ relevance, distance, price, rating, availability. Cần rule ổn định để người dùng hiểu. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-SEARCH-05 | P0 | Khi user chọn ngày/giờ, chỉ hiển thị Workspace bookable hay vẫn hiển thị nơi không available? | Nếu vẫn hiển thị unavailable, UX cần thông báo rõ và tránh user vào checkout rồi mới thất bại. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-SEARCH-06 | P1 | Favorites có yêu cầu đăng nhập không và có đồng bộ giữa Web/Mobile không? | RFP có Save Favorites. Cần chốt hành vi cho guest và user đã login. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 5. Booking & Availability

Core flow của marketplace. Các quyết định này phải được chốt trước khi thiết kế booking state machine và concurrency.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-BOOK-01 | P0 | Booking sử dụng Instant Booking hay Request-to-Book? | Instant = book ngay nếu slot còn trống. Request-to-Book = gửi yêu cầu để Owner accept/decline. Hai mô hình tạo flow payment/notification khác nhau. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-BOOK-02 | P0 | Booking Request có tạm giữ time slot đã chọn không? | Nếu giữ slot, cần thời gian hold; nếu không giữ, nhiều người có thể cùng request cùng slot. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-BOOK-03 | P0 | Nếu cần Owner duyệt, Owner có bao lâu để Accept hoặc Decline Booking Request? | Ví dụ 15 phút, 2 giờ, 24 giờ. Hết thời gian thì request Expired và slot được trả lại. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-BOOK-04 | P0 | Workspace được thuê theo giờ, nửa ngày, cả ngày hay kết hợp nhiều loại thời lượng? | Quyết định này ảnh hưởng pricing, calendar, search filter và minimum/maximum duration. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-AVL-01 | P0 | Nếu hai Professional cùng yêu cầu một time slot, request nào được ưu tiên? | Ví dụ ưu tiên người checkout trước, request đầu tiên, hoặc Owner được chọn. Cần rule công bằng và tránh double booking. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-AVL-02 | P0 | Khi nào một Workspace được xem là Available để Search và Booking? | Cần xét giờ mở cửa, blocked time, existing booking, hold, verification/listing status và buffer time. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-AVL-03 | P0 | Owner thiết lập lịch theo tuần lặp lại và các ngày ngoại lệ như thế nào? | Ví dụ Mon–Fri 9:00–18:00 + ngày nghỉ/blocked date. Cần hỗ trợ recurring schedule và exception nếu business cần. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-AVL-04 | P1 | Có cần thời gian buffer giữa hai Booking không? | Ví dụ 15–30 phút để vệ sinh/chuẩn bị. Nếu Có, buffer phải làm slot tiếp theo unavailable. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-CONC-01 | P0 | Khi hai user đặt cùng một Workspace gần như cùng lúc, hệ thống cho phép nhiều Pending Request hay chỉ một Request được ưu tiên? | Đây là technical invariant để ngăn double booking; phải nhất quán với BR-BOOK-02 và BR-AVL-01. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 6. Cancellation, Rescheduling & No-show

RFP yêu cầu cancellation và rescheduling nhưng bản v1 chưa có policy. Đây là nhóm P0 vì liên quan trực tiếp refund và payout.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-CAN-01 | P0 | Owner được Cancel Booking ở những trạng thái nào? | Ví dụ trước Confirmed, sau Confirmed, hoặc chỉ với lý do đặc biệt. Cần chốt quyền và hậu quả. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAN-02 | P0 | Professional được Cancel Booking ở những trạng thái nào? | Cần quy định tới thời điểm nào user có thể tự hủy và khi nào phải liên hệ Support. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAN-03 | P0 | Cancellation policy tính Refund theo thời gian trước Booking như thế nào? | Ví dụ full/partial/no refund tùy số giờ/ngày trước booking. Con số cụ thể phải do Business approve. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAN-04 | P0 | Nếu Owner hủy Booking đã thanh toán, Professional có luôn được full refund không? | Cũng cần quyết định platform fee có hoàn lại không và có penalty cho Owner không. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-RES-01 | P0 | Booking Confirmed có được Reschedule không? | Nếu Có, cần chốt ai được yêu cầu, ai duyệt, thời hạn và số lần được đổi. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-RES-02 | P0 | Khi Reschedule, giá và fee dùng theo Booking cũ hay tính lại theo slot mới? | Nếu giá slot mới khác, cần rule xử lý chênh lệch, charge thêm hoặc refund phần dư. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-NOSHOW-01 | P1 | Professional no-show được xác định và xử lý như thế nào? | Cần chốt tiêu chí, refund, payout cho Owner và ảnh hưởng review/account. | Operations + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-NOSHOW-02 | P1 | Owner/Salon không cung cấp Workspace đúng Booking thì xử lý thế nào? | Cần flow support, refund và có thể penalty/incident record. | Operations + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 7. Pricing, Fees & Taxes

Làm rõ cách tính tổng tiền trước khi build checkout. Không nên để engineering tự giả định.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-PRICE-01 | P0 | Giá thuê được tính theo giờ, nửa ngày, cả ngày hay mô hình giá khác? | Phải khớp với BR-BOOK-04. Có thể cần giá khác nhau theo duration nhưng phải chốt scope V1. | Product + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PRICE-02 | P0 | Tổng tiền Professional phải trả gồm những khoản nào? | Ví dụ rent price + platform service fee + tax + các khoản khác. Cần minh bạch trên checkout và receipt. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-FEE-01 | P0 | Platform service fee được tính theo fixed amount, phần trăm hay rule khác? | Cần chốt fee áp dụng cho Professional, Owner hay cả hai; và có min/max hay không. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-TAX-01 | P0 | V1 cần xử lý những loại tax/mandatory fee nào và ai chịu trách nhiệm tính? | Đây là câu hỏi business/compliance. Nếu chưa xác định, cần đánh dấu assumption và legal/finance owner. | Finance + Legal/Advisor | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PRICE-03 | P1 | Owner có được đặt giá khác theo ngày/khung giờ hay chỉ một mức giá chuẩn trong V1? | Dynamic/seasonal pricing làm tăng scope. Có thể defer nếu pilot chưa cần. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 8. Payment, Refund & Payout

RFP yêu cầu customer payments, vendor payouts, platform fees, refund, transaction history và receipt. Đây là subsystem tài chính cần rule rõ ràng.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-PAY-01 | P0 | Nếu Owner Accept nhưng Payment thất bại thì Booking được xử lý như thế nào? | Ví dụ booking quay lại Pending Payment trong X phút, hoặc bị Cancel/Expired và trả slot. | Product + Finance + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-02 | P1 | V1 cần hỗ trợ những phương thức Payment nào? | Ví dụ card qua Stripe; các phương thức khác chỉ thêm nếu business cần. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-03 | P0 | Owner được nhận Payout khi Booking Confirmed hay sau khi Booking Completed? | Payout timing ảnh hưởng cashflow, refund/dispute và reconciliation. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-04 | P0 | Professional bị charge hoặc authorize ở thời điểm nào? | Ví dụ khi gửi request, khi Owner accept, hoặc khi Booking confirmed. Cần chốt trước khi thiết kế payment flow. | Product + Finance + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-05 | P0 | Payment dùng authorize rồi capture sau hay charge trực tiếp? | Authorize/capture có thể phù hợp Request-to-Book; charge trực tiếp đơn giản hơn nhưng refund flow khác. Vendor/Tech có thể recommend, Business approve. | Finance + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REF-01 | P0 | Hệ thống có hỗ trợ Partial Refund không? | Nếu Có cần rule ai được tạo partial refund, giới hạn amount và audit log. | Business + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REF-02 | P1 | Refund thất bại hoặc pending lâu thì Support xử lý như thế nào? | Cần trạng thái và thông báo để không ghi “Refunded” khi payment provider chưa hoàn tất. | Operations + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-06 | P1 | Payout thất bại thì hệ thống retry, hold hay yêu cầu Owner cập nhật tài khoản nhận tiền? | Cần flow rõ để Finance/Admin xử lý các payout exceptions. | Finance + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-PAY-07 | P1 | V1 xử lý chargeback/payment dispute ở mức nào? | Ít nhất cần ghi nhận trạng thái và hỗ trợ Operations/Finance tra cứu; chi tiết phụ thuộc payment provider. | Finance + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 9. License, Insurance & Verification

Xác định điều kiện để Owner/Professional được tham gia marketplace và cách xử lý giấy tờ hết hạn/reject/revoke.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-LIC-01 | P0 | License phải còn hiệu lực tại thời điểm tạo Booking hay phải còn hiệu lực đến ngày/giờ Booking diễn ra? | Nếu booking cho tương lai, license hợp lệ hôm nay chưa chắc còn hợp lệ vào ngày sử dụng workspace. | Product + Compliance/Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIC-02 | P0 | Professional có được tạo Booking mới sau khi License hết hạn không? | Thường cần block hành động có rủi ro nhưng vẫn cho user login/update document; business phải chốt. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIC-03 | P0 | Insurance có bắt buộc không và phải còn hiệu lực tới ngày Booking không? | RFP yêu cầu upload insurance document nhưng chưa nói có bắt buộc để booking hay không. | Product + Compliance/Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-LIC-04 | P1 | Có gửi reminder trước khi License/Insurance hết hạn không? | Ví dụ 30/7/1 ngày trước expiry. Nếu Có, cần notification rule và localization. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-01 | P0 | Owner cần cung cấp giấy tờ gì để xác minh danh tính? | Cần list rõ required/optional document; không để team tự chọn. | Business + Compliance/Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-02 | P0 | Owner cần cung cấp giấy tờ gì để chứng minh quyền cho thuê hoặc quản lý Salon/Workspace? | Ví dụ business ownership/authorization document nếu business yêu cầu. Danh sách cụ thể cần được owner/legal xác nhận. | Business + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-03 | P0 | Business License có bắt buộc đối với Salon Owner không? | Nếu bắt buộc, cần rule expiry/review và block function khi hết hạn. | Business + Compliance/Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-04 | P1 | Verification thực hiện thủ công, tự động hay kết hợp cả hai? | Manual = Admin review; automatic = third-party; hybrid = auto + exception review. Ảnh hưởng vendor cost và operations. | Product + Operations + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-05 | P1 | Nếu giấy tờ bị Reject, user có được gửi lại không? | Nếu Có, cần cho biết reason và giữ lịch sử các lần submit. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-06 | P1 | Ai có quyền Approve hoặc Reject Verification? | Cần role/capability rõ; không nên mọi Admin đều có quyền. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-07 | P1 | Các thao tác Verification có bắt buộc lưu Audit Log không? | Khuyến nghị quyết định trước production: ai approve/reject, lúc nào, reason và document version nào. | Operations + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-08 | P0 | Nếu Verification bị thu hồi sau khi đã thanh toán, Booking và Refund xử lý như thế nào? | Cần rule cho booking tương lai, active booking và payout; đây là recovery flow quan trọng. | Product + Finance + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-VER-09 | P1 | Verification Approved có thời hạn hay chỉ phụ thuộc expiry của document? | Nếu có renewal cycle riêng, cần reminder và re-verification flow. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 10. Messaging & Notifications

RFP yêu cầu in-app messaging, booking notifications, email, push và admin announcements. Cần chốt boundary để tránh scope mở.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-MSG-01 | P1 | Owner và Professional có thể nhắn tin trước Booking hay chỉ sau khi có Booking/Request? | Chat trước booking giúp hỏi đáp nhưng tăng moderation/spam scope. Chốt boundary cho V1. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-MSG-02 | P1 | Messaging có hỗ trợ attachment/image trong V1 không? | Nếu chỉ text sẽ đơn giản hơn; file/image cần storage, moderation và limits. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-MSG-03 | P1 | User có thể Block hoặc Report người khác trong messaging không? | RFP có report inappropriate content ở reviews; messaging cũng cần xem có moderation tương tự không. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-NOTI-01 | P0 | Những sự kiện nào bắt buộc gửi Push, Email hoặc In-app notification? | Ví dụ request created/accepted/declined/expired, payment success/fail, booking reminder, cancellation, refund, payout, document expiry. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-NOTI-02 | P1 | User được tắt những loại notification nào? | Transactional/security messages thường không nên tắt; marketing/optional alerts có thể cho opt-out. Business cần chốt. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-NOTI-03 | P1 | Notification dùng ngôn ngữ nào nếu user đổi language? | Nên gắn với user locale; cần chốt cách xử lý email/push đã queue. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 11. Reviews & Moderation

RFP cho phép review sau completed booking và report inappropriate content. Cần rule để tránh review giả và tranh chấp.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-REV-01 | P1 | Chỉ Booking có trạng thái COMPLETED mới được Review hay không? | Khuyến nghị business chốt rõ eligibility; review phải trace được về booking hợp lệ. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REV-02 | P1 | Salon Owner và Beauty Professional có được Review lẫn nhau không? | Two-way review ảnh hưởng profile/rating của cả hai role. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REV-03 | P1 | Review có được sửa hoặc xóa sau khi gửi không? | Có thể cho edit trong thời hạn, hoặc chỉ Admin moderation. Cần rule cụ thể. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REV-04 | P1 | User có thể Report Review với những lý do nào? | Ví dụ spam, harassment, unrelated content. Reason list giúp Operations xử lý nhất quán. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REV-05 | P1 | Reported Review có tự ẩn hay vẫn hiển thị cho đến khi Admin xử lý? | Auto-hide giảm rủi ro nhưng có thể bị abuse; manual review chậm hơn. Cần trade-off. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-REV-06 | P1 | Ai có quyền Hide/Delete/Restore Review? | Nên gắn với Admin role/capability và Audit Log. | Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 12. Admin Portal, Support & Permissions

RFP mô tả Admin Portal rất rộng. Cần chia role để tránh “mọi admin có mọi quyền”.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-ADM-01 | P0 | V1 cần những Admin role nào? | Ví dụ Super Admin, Operations, Support, Finance, Verification, Content Moderator. Không nhất thiết dùng đủ; business chọn role thực tế. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ADM-02 | P0 | Role nào được Cancel/Override Booking và tạo Refund? | Các action liên quan tiền/booking nên có permission rõ và audit log. | Operations + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ADM-03 | P0 | Role nào được Suspend/Reactivate User hoặc Listing? | Cần rule tác động đến active/future bookings và payout. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ADM-04 | P1 | Admin có cần chức năng Customer Support ticket riêng hay chỉ tra cứu user/booking/payment? | RFP nói customer support management nhưng chưa định nghĩa có ticketing đầy đủ không. | Operations + Product | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ADM-05 | P1 | Những Admin action nào bắt buộc Audit Log? | Ví dụ refund, payout change, verification override, suspension, content removal, booking override. | Operations + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ADM-06 | P1 | Admin có cần quản lý CMS/FAQ/announcements trong V1 không? | RFP yêu cầu content management và admin announcements; cần chốt phần nào thật sự vào MVP. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 13. Localization & User-Facing Content

Không chỉ dịch UI. Cần chốt những nội dung nào phải hỗ trợ English/Vietnamese ngay từ V1.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-I18N-02 | P1 | Email, Push, Receipt và System messages có bắt buộc English + Vietnamese không? | Nếu Có, content/template phải được quản lý theo locale và QA cả hai ngôn ngữ. | Product + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-I18N-03 | P1 | Ngôn ngữ được chọn theo user setting hay tự theo device/browser? | Cần rule khi user đăng nhập trên nhiều thiết bị và cách lưu preference. | Product + UX | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-I18N-04 | P1 | User-generated content như Listing description và Review có tự động dịch không? | RFP chỉ nói platform bilingual; không mặc định rằng nội dung do user nhập phải auto-translate. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 14. Calendar Integration

Nếu Calendar Sync được đưa vào V1, cần định nghĩa rõ phạm vi tích hợp.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-CAL-02 | P1 | Cần hỗ trợ calendar nào? | Ví dụ Google Calendar, Apple/iCal, Outlook. Chỉ chọn những provider cần cho launch để hạn chế scope. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAL-03 | P1 | Calendar sync là one-way hay two-way? | One-way: đưa booking ra calendar. Two-way: event bên ngoài có thể block availability; phức tạp hơn đáng kể. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-CAL-04 | P1 | Nếu calendar bên ngoài thay đổi/xóa event thì booking trong hệ thống có bị ảnh hưởng không? | Cần phân biệt booking source-of-truth với external calendar để tránh xóa nhầm booking. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 15. Data, Files & Privacy

RFP yêu cầu photos và identity/license/insurance document uploads. Cần chốt loại file, retention và quyền truy cập.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-DATA-01 | P1 | Hệ thống cần lưu những loại file nào? | Ví dụ Salon photos, Identity documents, License, Insurance, review/message attachments (nếu có). | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-DATA-02 | P1 | Mỗi loại file cho phép định dạng và dung lượng tối đa bao nhiêu? | Ví dụ image JPG/PNG/HEIC, PDF; giới hạn khác nhau cho public photo và private verification document. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-DATA-03 | P1 | Ai được xem từng loại document và link có được public không? | Verification documents là dữ liệu nhạy cảm; cần quyền truy cập khác Salon photos. | Operations + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-DATA-04 | P1 | Dữ liệu và document được giữ bao lâu sau khi account đóng/xóa? | RFP không chốt retention. Cần Business/Legal quyết định và Tech implement theo policy đã approve. | Business + Legal/Advisor | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-DATA-05 | P1 | User có quyền yêu cầu export/delete dữ liệu ở mức nào? | Cần align với policy/legal áp dụng cho thị trường launch; không tự giả định. | Business + Legal/Advisor | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 16. Security & Access Control

Biến các yêu cầu “secure authentication/encryption” trong RFP thành quyết định có thể kiểm thử.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-SEC-02 | P0 | Những dữ liệu/document nào bắt buộc mã hóa khi lưu và khi truyền? | Tech có thể recommend implementation, nhưng policy phải xác nhận rõ dữ liệu nhạy cảm nào cần bảo vệ. | Tech + Business/Compliance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-SEC-03 | P0 | Admin có bắt buộc MFA không? User thường có cần MFA trong V1 không? | Admin có quyền refund/suspend/verification nên MFA là quyết định security quan trọng trước production. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-SEC-04 | P1 | Password/account recovery cần thêm bước xác minh nào? | RFP yêu cầu password recovery; cần chốt email-only, OTP hoặc cơ chế khác. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-SEC-05 | P1 | Có cần session/device management và logout all devices không? | Đây là security feature có thể cần tùy risk appetite; chốt trước khi build account settings. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-SEC-06 | P1 | Các hành động nhạy cảm nào cần re-authentication hoặc extra confirmation? | Ví dụ đổi payout account, refund lớn, thay email/phone. Business/Tech xác định theo risk. | Finance + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 17. Performance, Backup & Production Operations

RFP yêu cầu scalable database, performance optimization, backup và disaster recovery. Cần target đủ rõ để test/accept.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-PERF-01 | P1 | Target response time cho Search, Listing và Booking critical APIs là bao nhiêu? | Vendor/Tech có thể đề xuất SLO; Product approve mức đủ tốt cho launch. Không cần tự chọn con số nếu chưa có dữ liệu. | Product + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-AVAIL-01 | P1 | Mức availability/SLA production kỳ vọng là bao nhiêu? | Cần để chọn kiến trúc/hosting/support phù hợp; càng cao càng tăng cost. | Business + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-BACKUP-01 | P1 | Backup dữ liệu với tần suất và retention bao lâu? | RFP yêu cầu backup recommendation nhưng chưa có mục tiêu cụ thể. | Business + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-DR-01 | P1 | RPO/RTO mong muốn khi có sự cố lớn là bao nhiêu? | Hiểu đơn giản: chấp nhận mất tối đa bao nhiêu dữ liệu và cần khôi phục trong bao lâu. Tech recommend, Business approve. | Business + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-OBS-01 | P1 | Những sự kiện nào cần monitoring/alert ngay? | Ví dụ payment failure spike, booking failure, payout/refund errors, queue backlog, API outage. | Operations + Tech | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| SR-OPS-01 | P1 | Ai trực production incident và quy trình severity/escalation như thế nào? | Cần rõ trách nhiệm vendor vs client sau launch/hypercare. | PM + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 18. Analytics & Reporting

RFP yêu cầu analytics/reporting và payment reporting. Cần xác định dữ liệu nào giúp Product/Operations ra quyết định.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-ANL-01 | P1 | Những KPI nào cần theo dõi ngay từ MVP? | Ví dụ signup, listing completion, search→view, view→booking, payment success, cancellation, repeat booking. Product chọn KPI thật sự dùng. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ANL-02 | P1 | Admin cần report nào trong V1? | Ví dụ booking, GMV/revenue, fees, refunds, payouts, verification backlog, active listings/users. | Product + Finance + Operations | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ANL-03 | P1 | Có cần export CSV/PDF từ Admin trong V1 không? | RFP chỉ nói reporting; export là scope riêng nên cần chốt. | Operations + Finance | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| BR-ANL-04 | P1 | Analytics có cần tách theo location/Salon/Professional/channel không? | Cần chốt dimensions quan trọng để event/data model không thiếu từ đầu. | Product Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# 19. Deployment, Ownership & Post-Launch Support

RFP yêu cầu deployment, documentation, training, warranty và source/IP ownership. Các trách nhiệm vận hành nên rõ trước khi ký vendor scope.

| ID | Pri. | Câu hỏi cần chốt | Giải thích | Người nên chốt | Trạng thái / Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-OWN-01 | P0 | Cloud, payment, App Store/Google Play và third-party accounts đứng tên client hay vendor? | Khuyến nghị quyết định rõ để tránh vendor lock-in. Đây là governance decision, không phải feature. | Business Owner + PM | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| REL-OWN-02 | P0 | Client có quyền truy cập source repository và environments trong suốt project hay chỉ khi final payment? | RFP nói source/IP chuyển giao sau final payment; cần làm rõ access vận hành trong quá trình delivery. | Business Owner + PM | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| REL-UAT-01 | P0 | Ai có quyền UAT sign-off cho từng milestone/release? | Nếu không có named approver, scope acceptance dễ bị kéo dài hoặc tranh cãi. | Business Owner + PM | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| REL-CR-01 | P0 | Change Request được xử lý thế nào sau Scope Freeze? | Cần rule: ghi change, impact estimate, approve timeline/cost rồi mới làm. | PM + Business Owner | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| REL-WAR-01 | P1 | Warranty cover những loại issue nào và trong bao lâu? | RFP yêu cầu warranty period nhưng chưa định nghĩa bug vs change request. | Business Owner + PM | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |
| REL-SUP-01 | P1 | Sau launch cần support hours/SLA/severity nào? | Ví dụ production incident payment/booking cần response nhanh hơn UI bug. Vendor cần estimate support đúng. | Operations + PM | OPEN Decision: ______ Owner: ______ |

# Decision Gate trước khi Scope Freeze

PM/BA có thể dùng checklist dưới đây để quyết định tài liệu đã đủ chặt để chuyển sang estimate/architecture hay chưa.

☐ Các P0 của Account/Role, Listing/Workspace, Booking/Availability đã được approve.

☐ Pricing, fee, payment timing, payout, cancellation/refund đã có rule rõ ràng.

☐ Verification/license/insurance đã xác định điều kiện pass/fail/expiry/revoke.

☐ Phạm vi MVP, platform, bilingual và Calendar Sync đã được chốt.

☐ Admin roles và các action nhạy cảm đã có owner/permission/audit decision.

☐ Các NFR tối thiểu cho Security, Backup, Monitoring và Production support đã có target hoặc assumption được approve.

☐ Các decision quan trọng đã được chuyển thành Business Rules + Acceptance Criteria + State/Flow.

☐ Mọi mục còn Open đều có Decision Owner và ngày cần chốt; không có P0 Open không được quản lý.

## Workshop sequence đề xuất

| Workshop | Nhóm tham gia | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1. Marketplace Core | Product, Operations, PM/BA, Tech | Account/Role • Salon/Workspace • Search • Availability • Instant vs Request • Duration |
| 2. Money Flow | Business, Finance, Product, PM/BA, Tech | Pricing • Fee/Tax • Payment timing • Cancellation • Refund • Payout • Dispute |
| 3. Trust & Safety | Operations, Product, PM/BA, Tech | License • Insurance • Verification • Review moderation • Account suspension |
| 4. Product Scope | Product, UX, PM/BA, Tech | Native/cross-platform • Web/Mobile parity • Bilingual • Messaging • Calendar • Admin |
| 5. Production Readiness | Business, Operations, PM, Tech | Security • Data/privacy • Backup/DR • Monitoring • Analytics • UAT • Support |