THE SALON SPOT

CÂU HỎI XÁC NHẬN
YÊU CẦU DỰ ÁN

Requirement Clarification – Bản tối ưu cho khách hàng và người không chuyên kỹ thuật

Mục tiêu của tài liệu này Tập trung vào những quyết định mà khách hàng thực sự cần xác nhận trước khi chốt phạm vi, ước lượng chi phí/thời gian và bắt đầu thiết kế chi tiết. Các câu hỏi kỹ thuật quá sâu đã được lược bỏ hoặc chuyển thành phần để đội kỹ thuật đề xuất.

Phiên bản 2.1  •  15 câu hỏi trọng tâm

# 1. Cách sử dụng tài liệu

• Ưu tiên trao đổi các câu P0 trước. Đây là những quyết định có thể làm thay đổi luồng nghiệp vụ, phạm vi, kiến trúc hoặc ước lượng.

• Không cần trả lời theo ngôn ngữ kỹ thuật. Chỉ cần mô tả cách bạn muốn hệ thống hoạt động trong thực tế.

• Nếu chưa quyết định, có thể ghi “Chưa chốt”. BA/PM sẽ ghi nhận và đề xuất phương án để thảo luận ở vòng tiếp theo.

• Sau khi một quyết định được xác nhận, BA sẽ chuyển quyết định đó thành Business Rule, User Story và Acceptance Criteria.

# 2. Những yêu cầu đã có sẵn trong RFP

Các nội dung dưới đây đã được nêu trong RFP, vì vậy không hỏi lại “có làm hay không”. Chỉ làm rõ phạm vi chi tiết khi cần:

| Nhóm | Đã xác nhận từ RFP |
| --- | --- |
| Nền tảng | iOS, Android, Responsive Web, Admin Portal và backend/cloud. |
| Ngôn ngữ | Hệ thống hỗ trợ English và Vietnamese. |
| Marketplace | Có Salon Owner, Beauty Professional và Platform Administrator. |
| Core modules | Listing, Search, Booking, Payment/Payout/Refund, Messaging, Review, Admin. |
| Triển khai | Có App Store, Google Play, production deployment, documentation và support sau launch. |

# 3. 15 câu hỏi cần khách hàng xác nhận

P0 = cần chốt sớm để tránh sai phạm vi hoặc ước lượng.  P1 = có thể chốt sau P0 nhưng cần trước khi triển khai module liên quan.

## A. Tài khoản & mô hình vận hành

| Q01 • P0 | Một Salon Owner có thể quản lý nhiều Salon không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: một chủ có 3 salon ở 3 địa điểm khác nhau. Họ dùng chung một tài khoản để quản lý tất cả hay mỗi salon cần tài khoản riêng? |
| Vì sao cần chốt | Quyết định này ảnh hưởng đến cách tổ chức tài khoản, phân quyền và dữ liệu Salon. |
| Trả lời / Quyết định | ..................Một owner có thể quản lý nhiểu salon. Còn tổ chức thể nào là do mình tư vấn.............................................................................................. |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q02 • P0 | Một tài khoản có thể vừa là Salon Owner vừa là Beauty Professional không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: một người vừa có salon riêng, vừa đi thuê chỗ ở salon khác để làm việc. |
| Vì sao cần chốt | Giúp xác định một người có thể mang nhiều vai trò hay phải tạo hai tài khoản. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................Có thể. Nhưng đây là special case, làm sao cho đơn giản nhất là được |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q03 • P0 | Một Salon có thể có nhiều chỗ cho thuê riêng, và mỗi chỗ có giá/lịch riêng không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: Chair #1, Chair #2, Suite #1 và Treatment Room #1 trong cùng một Salon. |
| Vì sao cần chốt | Đây là quyết định nền tảng cho Listing, Availability, Pricing và Booking. |
| Trả lời / Quyết định | ..............................................................................................................Yes.. |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

## B. Booking & lịch trống

| Q04 • P0 | Khách đặt chỗ là xác nhận ngay hay phải chờ Salon Owner duyệt? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Có thể chọn “Đặt ngay” hoặc “Gửi yêu cầu – Owner Accept/Decline”. |
| Vì sao cần chốt | Hai cách này tạo ra luồng booking và payment rất khác nhau. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................Tùy phase, nếu thanh toán xong thì chốt luôn, tại cao cần chờ duyệt? |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q05 • P0 | Nếu cần Owner duyệt, chỗ đó được giữ từ lúc nào và Owner có bao lâu để trả lời? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: giữ chỗ ngay khi gửi yêu cầu trong 30 phút, hoặc chỉ giữ sau khi Owner chấp nhận. |
| Vì sao cần chốt | Giúp tránh hai người cùng nghĩ rằng mình đã giữ được một khung giờ. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................Mình tư vấn cho khách hàng |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q06 • P0 | Workspace sẽ được cho thuê theo cách nào? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Theo giờ, theo block cố định, nửa ngày, cả ngày hoặc cho phép nhiều lựa chọn. |
| Vì sao cần chốt | Ảnh hưởng trực tiếp đến lịch, cách hiển thị thời gian và cách tính giá. |
| Trả lời / Quyết định | ............................cho phép nhiều lựa chọn.................................................................................... |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

## C. Giá, thanh toán & hoàn tiền

| Q07 • P0 | Khách cần thanh toán vào thời điểm nào và Salon Owner được nhận tiền khi nào? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: khách trả khi booking được xác nhận; Owner nhận payout sau khi buổi thuê hoàn tất. |
| Vì sao cần chốt | Đây là quyết định quan trọng của luồng tiền và ảnh hưởng đến cách tích hợp cổng thanh toán. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................ Thanh toán khi book cho đơn giản |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q08 • P0 | Tổng tiền khách phải trả gồm những khoản nào? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: tiền thuê + platform/service fee + tax (nếu có). |
| Vì sao cần chốt | Giúp thống nhất cách hiển thị giá, receipt và phần doanh thu của nền tảng. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................ Cái này làm rõ sau, tiểu tiết |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q09 • P0 | Chính sách Cancel / Refund / Reschedule mong muốn là gì? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: hủy trước 48 giờ được hoàn 100%; Owner hủy thì khách được hoàn đủ; đổi lịch có thể giữ hoặc tính lại giá. |
| Vì sao cần chốt | Developer không nên tự đặt chính sách hủy/hoàn tiền thay cho business. |
| Trả lời / Quyết định | Cái này là 1 flow cần detail khi start dự án và viết requirement |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

## D. Xác minh người dùng

| Q10 • P0 | Salon Owner và Beauty Professional cần hoàn tất những giấy tờ/xác minh nào trước khi được sử dụng các chức năng chính? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: Professional cần license + insurance + identity; Owner cần identity + business/license hoặc bằng chứng quyền quản lý Salon. |
| Vì sao cần chốt | RFP yêu cầu verification nhưng chưa nói chính xác mỗi bên phải cung cấp gì. |
| Trả lời / Quyết định | Câu hỏi hay, ta sẽ làm rõ với client |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q11 • P0 | Nếu License, Insurance hoặc Verification hết hạn sau khi đã có booking tương lai thì booking đó xử lý thế nào? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: giữ nguyên booking, tạm khóa và yêu cầu cập nhật giấy tờ, hoặc hủy và refund. |
| Vì sao cần chốt | Đây là tình huống thực tế cần có rule trước khi launch. |
| Trả lời / Quyết định | Case này đặc biệt, booking đó không valid |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

## E. Giao tiếp & phạm vi V1

| Q12 • P1 | Owner và Professional có được nhắn tin trước khi có Booking không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Có thể cho phép hỏi trước khi đặt, hoặc chỉ mở chat khi đã có Booking/Booking Request. |
| Vì sao cần chốt | Giúp xác định phạm vi Messaging và tránh mở rộng chức năng không cần thiết. |
| Trả lời / Quyết định | Có |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q13 • P1 | Calendar synchronization có cần nằm trong V1 không? Nếu có, cần kết nối với lịch nào? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: Google Calendar, Apple Calendar, Outlook hoặc chỉ xuất lịch qua iCal. |
| Vì sao cần chốt | RFP ghi “if applicable”, nên cần xác nhận nội dung này có nằm trong phiên bản ra mắt hay không. |
| Trả lời / Quyết định | Prefer, linked với Google calendar đi |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

## F. Công nghệ & cách triển khai

| Q14 • P0 | Yêu cầu “Native iOS” và “Native Android” có phải bắt buộc phát triển riêng bằng công nghệ native không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Hay client chấp nhận vendor đề xuất giải pháp cross-platform nếu vẫn đảm bảo trải nghiệm, hiệu năng và phát hành App Store/Google Play? |
| Vì sao cần chốt | Quyết định này ảnh hưởng đáng kể đến quy mô đội ngũ, thời gian thực hiện và chi phí. |
| Trả lời / Quyết định | ................................................................................................................Phase 2 là Flutter hoặc tùy mình propose |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |

| Q15 • P0 | Client có công nghệ, dịch vụ hoặc nền tảng nào bắt buộc/phải ưu tiên không? |
| --- | --- |
| Ví dụ / Cách hiểu | Ví dụ: AWS/Azure/GCP, Stripe, database, identity verification provider, hệ thống/API có sẵn cần tích hợp. Nếu không có ràng buộc, vendor sẽ đề xuất bộ công nghệ phù hợp. |
| Vì sao cần chốt | Giúp tránh thiết kế một kiến trúc không tương thích với định hướng hoặc hệ thống hiện có của client. |
| Trả lời / Quyết định | Yes |
| Người xác nhận / Ngày | ................................................................................................................ |